|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pacotes de Trabalho | Descrição | Critérios de aceitação |
| 2 | **Gerenciamento** | Elaboração, aprovação e apresentação da documentação que autoriza o início da construção | Documentação aprovada |
| 2.1 | **Planejamento** | Elaboração dos projetos da casa |  |
| 2.1.1 | Projeto Hidráulico | Elaboração do projeto hidráulico da casa, contendo a lista de materiais que serão usados e suas quantidades | Projeto aprovado pelo cliente |
| 2.1.2 | Projeto Elétrico | Elaboração do projeto elétrico contendo a lista de materiais que serão usados e suas quantidades | Projeto aprovado pelo cliente |
| 2.1.3 | Projeto Estrutural | Elaboração do projeto estrutural contendo a lista de materiais que serão usados e suas quantidades | Projeto aprovado pelo cliente |
| 2.1.3 | Cronograma | Tempo para que a casa seja entregue ao cliente | Menor tempo possível |
| 2.1.4 | Orçamento | Quanto será gasto para que a casa fique pronta | Menor gasto possível |
| 2.2 | **Monitoramento e Controle** | Acompanhamento diário da obra, para saber se está dentro do cronograma | Obra dentro do cronograma |
| 2.2.1 | Diário de obra | Diário feito pelo mestre de obras para acompanhamento diário da obra | Seguir o cronograma. |
| 2.3 | **Compra de Materiais** |  |  |
| 2.3.1 | Elétrico | Compra do material solicitado no projeto elétrico | Todos os materiais comprados |
| 2.3.2 | Hidráulico | Compra do material solicitado no projeto hidráulico | Todos os materiais comprados |
| 2.3.3 | Civil | Compra do material solicitado no projeto estrutural | Todos os materiais comprados |
| 2.3.4 | Mobiliário | Compra da mobília da casa de acordo com as escolhas do cliente | Toda a mobília comprada |
| 2.4 | **Construção** | Inicio da construção da casa |  |
| 2.4.1 | Fundação | Preparação do terreno, junto com a escavação do mesmo para comportar a estrutura da casa |  |
| 2.4.2 | Estrutura | Construção da estrutura da casa(colunas, sapatas) de acordo com o projeto |  |
| 2.4.3 | Instalações | Instalação de todo o sistema elétrico e hidráulico seguindo o que foi solicitado no projeto |  |
| 2.5 | **Acabamento** |  |  |
| 2.5.1 | Compra de materiais | Compra dos materiais necessários escolhidos pelo arquiteto | Todos os materiais comprados, e aprovação do cliente |
| 2.5.2 | Aplicação | Aplicação do acabamento em toda a casa |  |